## Slide 1: SynTex
Aktueller Zwischenstand des Projekts
Niklas Koch, Niclas Cramer, Antoine Fuchs, Jasmina Pascanovic
Notes: Projektleitung: Jasmina

## Slide 2: Gantt-Chart

## Slide 3: Aktueller Fortschritt

## Slide 4: Datenbeschaffung
Texte der vier verschiedenen Klassen heruntergeladen
Zusammenfügen der Daten & Feature Extraction
Anzahl Sätze, Wörter, Stop-Words etc.
Daten über Github dem Projektteam bereitstellen
Literarische Texte, Wissenschaftliche Texte,
Nachrichtenartikel, Produkt-Reviews
Notes: Use-Case: Studienprojekt & kein "erfundenes Unternehmen" aufgrund von Absprachen mit den Stakeholdern
Keine Tweets & Blogbeiträge: Länge, Qualität und Nutzen
Keine Gesetzestexte
Sprache: nur Englisch

## Slide 5: Klassifikation
Explorative Analyse & Signifikanztests
Testen verschiedener Algorithmen & Modelle
Support-Vector-Machine
Eigenes Neuronales Netz
Transformer-Modell
Vergleich der verschiedenen Modelle
Notes: Use-Case: Studienprojekt & kein "erfundenes Unternehmen" aufgrund von Absprachen mit den Stakeholdern
Keine Tweets & Blogbeiträge: Länge, Qualität und Nutzen
Keine Gesetzestexte
Sprache: nur Englisch

## Slide 6: Zusammenfassung
Recherche
Testen verschiedener Pipelines & Basis-Transformer-Modelle
T5
Pegasus
Bart
Trainieren der Modelle
Trainingspipeline
Basis-Transformer-Modell
Testen der Modelle
Referenz-Zusammenfassungen
Modelle erstellen für die verschiedenen Kategorien
ROUGE-Score
Kompression
Notes: Use-Case: Studienprojekt & kein "erfundenes Unternehmen" aufgrund von Absprachen mit den Stakeholdern
Keine Tweets & Blogbeiträge: Länge, Qualität und Nutzen
Keine Gesetzestexte
Sprache: nur Englisch

## Slide 7: Entwicklung von zusätzlichen Modulen
Autom. Dokumenteneinlesen
Spracheingabe
Erweiterung der Anforderungen um zwei Funktionen
Recherche
Entwicklung
  Recherche
  Entwicklung
Notes: Use-Case: Studienprojekt & kein "erfundenes Unternehmen" aufgrund von Absprachen mit den Stakeholdern
Keine Tweets & Blogbeiträge: Länge, Qualität und Nutzen
Keine Gesetzestexte
Sprache: nur Englisch

## Slide 8: Nächste Schritte
20.06.2023
2. Zwischenstands-
präsentation
08.07.2023
Klassifizierungs- und Zusammenfassungsmodelle
16.07.2023
Frontendentwicklung
22.07.2023
Gesamtheitliches Testen
23.07.2023
Dokumentation
27.07.2023
Abschlusspräsentation
Notes: Use-Case: Studienprojekt & kein "erfundenes Unternehmen" aufgrund von Absprachen mit den Stakeholdern
Keine Tweets & Blogbeiträge: Länge, Qualität und Nutzen
Keine Gesetzestexte
Sprache: nur Englisch

## Slide 9: SynTex
Aktueller Zwischenstand des Projekts
Niklas Koch, Niclas Cramer, Antoine Fuchs, Jasmina Pascanovic
Notes: Projektleitung: Jasmina